# 309.im

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关键字 | 309.im | | |
| 最新版本 | V1.0.1 | 最新版本日期 | 2014-10-31 |
| 创建人 | Rgui | 创建日期 | ? |
| 版本历史信息： | | | |
| 版本号 | 修改人 | 内容变更 | |
| V1.0.0 | Rgui | 创建文档 | |
| V1.0.1 | chensh | 增加主题功能 | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

# 文档修改说明：

1.添加内容时，对于新添加的内容记得添加高亮背景色。方便知道哪个地方做出来修改，例如：

V1.0.0版本的内容：

内容展示的多媒体类型为文字、图片。

V1.0.1版本进行了修改：

内容展示的多媒体类型为文字、图片、语音、视频等。

2.本次修改了什么内容，记得更改版本号，以及在最上面添加“内容变更”的描述。当然，可以在git里面的提交添加描述也可以。

## 1概述

**网站名称**：309基友团

**网站理念**：记录大家一起走过的日子，老的时候能有些东西缅怀一下。

**网站简述**：记录轨迹，保持联系，了解近况。

## 2功能模块

Ps: 此处为功能的简述，具体模块需求可查看详细的功能模块文档。

#### 2.1博客模块

**简述**：可以发长文博客和短文博客，博客的编写功能参照当前流行的博客的功能。博文内容类型可为：文字、图片、视频、音频等。

#### 2.2个人信息模块

**简述**：可以查看各个既有的个人基本信息、联系方式等。

#### 2.3专题模块

**简述**：记录某次大家聚会活动的照片等。

#### 2.4广场模块

**简述**：瀑布流形式展现圈子的最新动态。

#### 2.5通告模块

**简述**：关于预备实行的活动计划等，可以使用通告发布提醒。通告具备邮件功能，即新的通告可以发到注册用户的邮箱账户。

#### 2.6站内聊天模块

**简述**：具备站内聊天通信功能。

## 3项目周期

#### 3.1 网站开发周期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开始 | 结束 | 完成进度 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

#### 3.2 移动后台接口开发周期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 |
| 14.11.1 | 14.11.20 | 后台接口的初步划分；  确立与客户端采用的通讯协议 |
| 14.11.21 | 14.12.10 | 完成博文接口的细化 |
| 14.12.11 | 14.12.25 | 完成广场接口的细化 |
| 14.12.26 | 15.1.15 | 完成个人信息的接口细化 |
| 15.1.16 | 15.1.20 | 进行测试排查，完成一个小版本。 |

#### 3.3 移动客户端开发周期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 开始时间 | 结束时间 | 完成进度 |
| 14.11.1 | 14.11.20 | 客户端模块类型的划分、app框架的确立。 |
| 14.11.21 | 14.12.10 | 写好基础的通讯模块。  博文模块的编写。 |
| 14.12.11 | 14.12.25 | 与后台进行博文接口调试。  编写广场模块。 |
| 14.12.26 | 15.1.15 | 与后台广场接口调试。  个人信息模块的编写。 |
| 15.1.16 | 15.1.20 | 与后台个人信息模块接口调试。  进行测试排查，完成一个小版本。 |